ROON KHANOMKHAI

แผนแก้ความปลอดภัยฐานข้อมูล (RLS) โดยไม่ทำให้ 6 แอปล่ม

จัดทำโดย ดร.วรรณ  |  14 สิงหาคม 2026

# 1. สรุปความเสี่ยง

- โค้ดเดิม (supabase_db.py) ฝัง ‘publishable key’ (สิทธิ์ระดับ anon) ไว้ในโค้ด และ repo เป็นสาธารณะ = คีย์รั่ว

- ตาราง public 63 ตาราง มี 60 ตารางยังปิด RLS → role anon อ่าน/เพิ่ม/แก้/ลบได้ทุกตาราง

- ตารางอ่อนไหวที่เสี่ยงหลุด: branch_login (แฮชรหัสผ่านสาขา), employees, branch_sales, branch_stock_daily และข้อมูลการเงิน

- ฟังก์ชัน truncate_table ไม่ได้กำหนด search_path (เสี่ยง search_path hijack)

# 2. หลักการแก้ (ทำไมแอปไม่ล่ม)

ทั้ง 6 แอปเป็น Streamlit ที่รัน ‘ฝั่งเซิร์ฟเวอร์’ คีย์อยู่ใน Streamlit Secrets ไม่เคยส่งไปเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ จึงใช้ ‘service_role key’ ได้อย่างปลอดภัย

service_role ‘ข้าม RLS’ อัตโนมัติ → เปิด RLS ทุกตารางแบบ deny-all (ไม่มี policy) ได้เลย แอปยังอ่าน/เขียนได้เต็มที่ ส่วน anon (คีย์ที่รั่ว) จะเข้าไม่ถึงข้อมูลใด ๆ

เงื่อนไขสำคัญของลำดับงาน: ต้องสลับแอปให้ใช้ service_role ‘ก่อน’ แล้วค่อยเปิด RLS ถ้าเปิด RLS ทั้งที่แอปยังใช้ publishable key อยู่ แอปจะเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ทันที

# 3. ลำดับขั้นตอน (ห้ามสลับลำดับ)

## Phase 0 — เตรียม (ยังไม่กระทบแอป)

- Supabase → Settings → API → คัดลอก ‘service_role’ secret key (ระวัง! คนละตัวกับ publishable — เก็บเป็นความลับสูงสุด ห้ามใส่ในโค้ด/GitHub)

- แนะนำ: ทำ GitHub repo เป็น Private และกด Reset ‘publishable/anon key’ (เพราะรั่วไปแล้ว)

## Phase 1 — สลับแอปให้ใช้ service_role (แอปยังทำงานปกติ)

- อัปโหลดโค้ดใหม่ supabase_db.py (เอาคีย์ออกจากโค้ด อ่านจาก Secrets เท่านั้น)

- ตั้ง Streamlit Secrets ของ ‘ทั้ง 6 แอป’ ให้เหมือนกัน:

[supabase]

url = "https://<project>.supabase.co"

key = "<service_role secret key>"

- เปิดใช้ทุกแอป ทดสอบ: ล็อกอิน อ่านข้อมูล และบันทึก/แก้ไข ต้องทำได้ปกติ (ตอนนี้ยังไม่เปิด RLS)

## Phase 2 — เปิด RLS + ปิดช่องโหว่ (รัน SQL)

- Supabase → SQL Editor → รันไฟล์ roon_security_rls.sql (เปิด RLS ทุกตาราง, ถอนสิทธิ์ anon/authenticated, แก้ฟังก์ชัน truncate_table)

- ทดสอบซ้ำทั้ง 6 แอป: ต้องยังทำงานได้ครบ (เพราะใช้ service_role)

- ยืนยันผล: รัน query ตรวจ RLS (อยู่ท้ายไฟล์ SQL) ควรได้ rls_enabled = true ทุกตาราง

## Phase 3 — งานที่ค้างไว้

- ตอนนี้รัน roon_branch_login_reset.sql ได้อย่างปลอดภัยแล้ว (SQL Editor รันในสิทธิ์ที่ข้าม RLS)

# 4. การทดสอบ/ยืนยันความปลอดภัย

- ในแอป: ทุกเมนูอ่าน/บันทึก/แก้ไข/ลบ ได้ตามปกติ (service_role)

- (ถ้าต้องการพิสูจน์): ลองยิง REST ด้วย publishable/anon key ไปที่ตารางใด ๆ ต้องได้ผลลัพธ์ว่าง/ถูกปฏิเสธ (permission denied)

- Security Advisor ของ Supabase: จำนวนตารางที่ปิด RLS ต้องเป็น 0

# 5. หากมีปัญหา (Rollback)

| อาการหลังทำ | วิธีตรวจ/แก้ |
| --- | --- |
| แอปอ่าน/บันทึกไม่ได้หลังเปิด RLS | ตรวจว่า Secrets ใช้ ‘service_role’ จริง (ไม่ใช่ publishable) แล้ว Reboot app |
| ต้องเปิดใช้ตารางหนึ่งชั่วคราว | alter table public.<ชื่อตาราง> disable row level security; (ทำเฉพาะกรณีจำเป็น แล้วรีบแก้ที่คีย์) |
| บันทึก (truncate/insert) ไม่ผ่าน | ตรวจว่า key เป็น service_role; ฟังก์ชัน truncate_table grant ให้ service_role แล้ว |

# 6. เช็กลิสต์

- [ ] คัดลอก service_role key จาก Supabase

- [ ] repo เป็น Private + reset publishable key

- [ ] อัป supabase_db.py ใหม่ขึ้น GitHub

- [ ] ตั้ง Secrets service_role ครบทั้ง 6 แอป + ทดสอบผ่าน

- [ ] รัน roon_security_rls.sql + ทดสอบซ้ำ 6 แอป

- [ ] รัน roon_branch_login_reset.sql

- [ ] Security Advisor: ตารางปิด RLS = 0